**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ** **№ 2-22**

Ремонт автодороги по ул. Чургуй-оола до ул. Найырал в пос. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района

**ИКЗ 223171200020317120100100070014211244**

п. Кызыл-Мажалык « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_2022 г.

Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва (далее - Заказчик), в лице председателя администрации Маркс-оол Алексея Монгушовича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ЭКСПРЕСС" (ООО "СТРОЙ-ЭКСПРЕСС"), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Кунучап Кан-Болата Орлановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протокола электронного аукциона 0312300030622000003 от 16.05.2022 г., заключили настоящий Контракт в дальнейшем **«Контракт»** о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
   1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по Ремонту автодороги по ул. Чургуй-оола до ул. Найырал в пос. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района(далее по тексту – Работы) и передать результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом, и оплатить обусловленную Контрактом цену.
   2. Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта по «30» ноября 2022 г. (в соответствии с графиком выполнения работ – Приложение 1 к контракту ).
   3. Место выполнения работ: Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, п. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола.
   4. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, Нормами и Правилами, действующими на момент выполнения Работ.
   5. Работы выполняются Подрядчиком (за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом). Для выполнения Работ в рамках Контракта Подрядчик имеет право привлекать Субподрядчиков с согласия Заказчика.
   6. Субподрядчики должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом соответствующего договора субподряда.
2. **ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА**
   1. Цена Контракта составляет 31580351 (Тридцать один миллион пятьсот восемьдесят тысяч триста пятьдесят один рубль 00 копеек) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % 5263391 (Пять миллионов двести шестьдесят три тысячи триста девяносто один рубль 83 копейки) рублей 83 копеек.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

* 1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
  2. Обязательства Заказчика по настоящему Контракту принимаются им и исполняются в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
  3. Источник финансирования: республиканский бюджет Республики Тыва, бюджет муниципального образования.

Валюта платежа – российский рубль.

2.6. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.

2.7. Заказчик обязан оплачивать результаты выполненных работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных работ, с учетом графика выполнения работ и в сроки не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в форме безналичного расчета, путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика.

2.8. Заказчик оплачивает результаты выполненных работ на основании следующих документов: счёт-фактуру на соответствующий объём работ; акт о приемке выполненных работ.

2.9. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами выделенных бюджетных ассигнований.

2.10. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по Контракту субподрядных организаций расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно за счет собственных средств без изменения объемов и стоимости работ.

2.11. В случае не надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта заказчиком имеет право удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с ФЗ-44, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

2.12. В случае изменения банковских и иных реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме, путем направления дополнительного соглашения к Контракту, сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**
   1. **Заказчик обязан**:
      1. В случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту Заказчик обязан принять работы и оплатить результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения работ и сроки согласно п. 2.7. Контракта
      2. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу, в соответствии с Федеральным законом [от 05.04.2013 № 44-ФЗ](file:///C:\Users\nadi1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\9FAS5AZK\1\11\2018)) «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
      3. Контроль за исполнением настоящего Контракта:

- координацию действий с подрядной организацией в части выполнения объемов и качества работ осуществляет заместитель председателя Администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва;

- в части оплаты и срока исполнения контракта осуществляет заместитель председателя Администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва.

После заключения настоящего Контракта, Заказчик назначает специалиста ответственного за исполнение контракта (далее – Уполномоченный специалист) с правом подписи на актах формы КС-2, КС-3.

Данный специалист несет персональную ответственность за приемку выполненных работ, за соответствие объема, стоимости и качества работ, соответствие сметным расчетам и нормативным документам на производство и приемку этих работ, а также условиям настоящего Контракта.

Указанный специалист от имени и в интересах Заказчика вправе давать обязательные для исполнения указания, предписания и иные распоряжения, неисполнение которых является неисполнением принятых обязательств Подрядчиком, а также ведет деловую переписку по данному Объекту.

* + 1. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов.
    2. Заказчик обязан проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
    3. Представители Заказчика имеют право на беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода проведения работ, а также на внесение соответствующих записей в журналы работ.
    4. Запись в Общем журнале работ имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).
    5. Заказчик (уполномоченные им лица) обязан при обнаружении в ходе исполнения Контракта отступлений от требований Технического задания или нормативно-технической документации, обязательной при исполнении обязательств по Контракту, выдавать Подрядчику предписания о приостановлении работ (или части работ) или об устранении нарушений до установленного срока.
    6. Заказчик (уполномоченные им лица) выдает письменные распоряжения о приостановке или запрещении работ (или части работ) при нарушении технологии производства работ, несоответствия требованиям нормативных документов, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика, (уполномоченных им лиц), а также проведении работ при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.
    7. Все издержки, вызванные приостановлением работ, несет Подрядчик. При этом временное приостановление работ (или части работ) не может служить основанием для продления сроков завершения работ по Контракту.
  1. **Заказчик вправе**:
     1. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков выполненной работы;
     2. Установить Подрядчику срок для устранения допущенных им недостатков, не оплачивать расходы Подрядчика, вызванные этими обстоятельствами;
     3. Привлекать сторонние организации для осуществления контроля за выполнением работ (инженерная организация).
     4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, с указанием срока предоставления требуемой информации.
     5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.
  2. Заказчик осуществляет иные права, и исполняет обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
  3. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлечь для этих целей третьих лиц и взыскать причиненные этим убытки с Подрядчика.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

4.1. Подрядчик обязан выполнять работы по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии со сметной документацией (приложение № 4 к настоящему Контракту), и требованиями нормативно-правовых и нормативно-технических документов и документов, регламентирующих данный вид деятельности.

4.2. Подрядчик обязан приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом. Подрядчик принимает на себя обязательства по целевому и эффективному использованию финансовых средств.

4.3. Подрядчик обязан производить работы только в границах постоянного и временного отвода. За нарушение указанных границ – несет ответственность перед третьими лицами.

4.4. Подрядчик обязан предъявить выполненные объемы работ с представлением документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.5. В случае приостановки работ по любой причине (кроме случаев приостановки работ по предписанию или распоряжению Заказчика) Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.6. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ. Привлекаемые субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующих работ.

4.7. Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке (полосе отвода и придорожной полосе) мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения, санитарной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, а также соблюдение особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, трубопроводных систем, биологической опасности.

4.8. Подрядчик обязан выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране окружающей среды и археологических объектов; при возникновении случаев нарушения законодательства РФ в данных областях деятельности устранять данные нарушения и оплачивать штрафные санкции, наложенные компетентными органами, за свой счёт; по итогам периода выполнения работ представлять Заказчику информацию об объёмах и объектах финансирования природоохранной деятельности, о случаях конфликтных ситуаций, связанных с нарушением природоохранного законодательства на объекте, объёмах штрафных санкций, наложенных за загрязнение окружающей среды.

4.9. Подрядчик обязан иметь на месте производства работ - Общий журнал производства работ.

4.10. Подрядчик обязан за свой счет без увеличения стоимости работ в согласованный Заказчиком срок, устранять дефекты и недостатки, выявленные во время производства и приемки работ, с обеспечением надлежащего качества.

4.11. Подрядчик обязан обеспечивать применение материалов, имеющих декларирование о соответствии или сертификацию, в случаях, установленных Постановлением Правительства РФ [от 01.12.2009 № 982](file:///C:\Users\nadi1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\9FAS5AZK\1\31\2018)) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Характеристики товаров (материалов), используемых при производстве работ, должны соответствовать требованиям, установленным сметным расчетом и условиям Контракта (при наличии).

4.12. Подрядчик обязан исполнять предписания и распоряжения Заказчика (уполномоченных лиц), выдаваемые в соответствии с условиями настоящего Контракта, в связи с реализацией прав Заказчика по Контракту.

4.13. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке Общий журнал производства работ, и исполнительную документацию (в случае, если это установлено нормативными документами). Подрядчик, осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ в соответствии с требованиями нормативной документации. По окончании работ Подрядчик передает исполнительную документацию Заказчику не менее 5 рабочих дней.

4.14. До начала выполнения работ выполнить обустройство мест производства работ в соответствии со схемами организации движения и ограждения мест производства работ в соответствии с [ОДМ 218.6.019-2016](file:///C:\Users\nadi1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\9FAS5AZK\3\2\2016) «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», соблюдать требования [ОДМ 218.6.019-2016](file:///C:\Users\nadi1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\9FAS5AZK\3\2\2016) и нести ответственность за безопасность движения автотранспорта в зоне производства работ, требования биологической безопасности.

4.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

4.16. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту третьих лиц (субподрядчиков).

4.17. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и отвечает за действия субподрядчиков перед Заказчиком, как за свои собственные. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций в соответствии с требованиями [Закона](http://internet.garant.ru/document?id=70253464&sub=0) о контрактной системе в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем.

Нести перед Заказчиком ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.

Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 25 процентов от цены контракта.

В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пунктах а) и б) настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей.

4.18. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками

4.19. Компенсировать третьим лицам причиненный ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям, или связанными с проводимыми работами, возникшим вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по Контракту.

4.20. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде.

4.21. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ.

4.22. Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, образующихся при выполнении работ по настоящему Контракту, в соответствии с законодательством РФ, а также осуществлять все расходы и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

4.23. Подрядчик обязан обеспечить мытье колес строительной техники при выезде с участка производства работ на автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием, а также при заезде на территорию строительной площадки с целью снижения рисков нарушения биологической безопасности.

4.24. При проведении работ в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, Подрядчик представляет документы, подтверждающие наличие соответствующей группы допуска по электробезопасности, требования к которой предусмотрены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждёнными Приказом Минтруда России [от 15.12.2020 №903н)](file:///C:\Users\nadi1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\9FAS5AZK\10\19\2016)), у лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

4.25. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

4.26. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1. **ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Оформление, обмен и подписание документов о приемке осуществляется Сторонами с использованием Единой информационной сети (ЕИС).

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов и акта о приемке выполненных работ, в форме электронного документа, подписанный электронной подписью с использованием функциональных возможностей ЕИС (электронный акт), подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметной документации, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=9D79591ADF0BDD50A8C79B3CDDD01EB8B1C9F342A9B0856467E3F92F6133113EE131CF493CD3DB659DFB5B61C6aFR4N) Российской Федерации.

Заказчик обязан с участием Подрядчика освидетельствовать и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены п.5.9. настоящего Контракта.

5.2. Подрядчик в течение 3 рабочих дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче и до размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС) структурированного документа о приемке выполненных работ.

5.2.1. В течение одного рабочего дня после приемки работ в личном кабинете пользователя Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) Подрядчик формирует и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию о количестве поставленного товара (в случае его поставки Заказчику при выполнении закупаемых работ);

д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (в случае его поставки Заказчику при выполнении закупаемых работ), выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона 44-ФЗ.

5.2.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 8.2.1. Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.2.1. настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.2.3. Выполненные работы по количеству и качеству принимаются Заказчиком по структурированному документу о приемке.

5.2.4. Подрядчик производит сдачу выполненных работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Контракта, в полном объеме (отдельных видов работ, в том числе частичное их выполнение) в срок, установленный графиком выполнения работ, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме и посредством электронной почты за два рабочих дня до предполагаемой даты размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС) структурированного документа о приемке выполненных работ.

5.2.5. Представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих

(сопровождающих) выполнение работ (универсального передаточного документа), в том числе корректировочных документов к ним.

5.2.6. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

5.2.7. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

5.2.8. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня направления Подрядчиком в ЕИС документов о приёмке работ:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.2.9. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.2.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 5.2.1.настоящего Контракта.

5.2.11. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.2.12. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

- прочие документы, имеющие отношение к предмету Контракта по требованию Заказчика.

5.3. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия объемов и качества выполненных Подрядчиком работ, Акт о приемке выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений или исключения некачественно выполненных объемов работ. Стороны составляют акт о недостатках. Подрядчик обязуется устранить недостатки и дефекты, указанные в акте в установленные Заказчиком сроки и за свой счет. При отказе одной из сторон от подписания акта в них делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5.4. Заказчик проводит экспертизу выполненных работ согласно ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.5. При проведении экспертизы выполненных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику полный комплект оформленной исполнительной документации за отчетный период, а именно журналы производства работ, акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций с приложением ведомостей контрольных измерений, исполнительной съемки, паспортов и сертификатов на применяемые материалы и конструкции, протоколов лабораторных испытаний, а также других предусмотренных нормативно-технической документацией документов о качестве продукции.

5.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если их объемы или качество не подтверждается исполнительной и другой предусмотренной нормативными документами технической документацией.

5.7. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. Приемка ответственных конструкций осуществляется по конструктивным элементам, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или непригодности сооружения для эксплуатации, а также снижению безопасности дорожного движения.

Запрещается во всех случаях выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Для приемки скрытых работ и ответственных конструкций Подрядчик в письменной форме вызывает представителя Заказчика не позже чем за 2 дня до полного выполнения принимаемых работ.

5.8. В случае если представителем Заказчика в процессе приемки скрытых работ и ответственных конструкций выявлены недостатки и нарушения в работе, замечания по выполненным работам выдаются в виде предписания или производится запись в Общий журнал производства работ, с указанием сроков их устранения.

При этом Акт приемки скрытых работ и ответственных конструкций не подписывается до момента устранения выявленных недостатков и нарушений.

5.9. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

5.10. Затраты на вскрытие конструкций производятся за счет Подрядчика. Выявленные при вскрытии конструкций нарушения устраняет организация, выполнившая работы.

5.11. Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, следует оформлять актами по установленным формам.

5.12. К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомость контрольных измерений, исполнительная съемка, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и конструкции, протоколы лабораторных испытаний, а также другие предусмотренные нормативно-технической документацией документы о качестве продукции.

5.13. Акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций составляются Подрядчиком в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.

5.14. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

1. **ГАРАНТИИ**
   1. Подрядчик гарантирует соответствие результатов выполненных работ, условиям настоящего Контракта, Техническому заданию, а также техническим регламентам, техническим и строительным нормам и правилам, и другим документам, устанавливающим требования к выполняемым работам.
   2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, определенные Контрактом;

- качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и в период срока гарантийной эксплуатации объекта.

* 1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Контракту.
  2. Обнаруженные в гарантийный срок дефекты устраняются Подрядчиком за свой счёт, наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. Гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.
  3. Гарантийный период обслуживания и ее технические требования регулируются ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения».
  4. При вводе в эксплуатацию законченного ремонтом участка автомобильной дороги Подрядчик выдает, согласованный с Заказчиком, Гарантийный паспорт согласно Приложению А ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения».
  5. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов.
  6. Подрядчик несёт ответственность за некачественное выполнение работ по Контракту, включая недостатки, обнаруженные в ходе согласования результатов работ, а также в процессе дальнейшей эксплуатации объекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика.

* 1. Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с [пунктами 3](consultantplus://offline/ref=6631171E5552FDF58E0B61F6FB139D4EED60338CF5EC64DC3FFDD96CA772391B304258EF0F672D4EFA6D5E3DDC2DCD20D2D9D4D4uAC) - [9](consultantplus://offline/ref=6631171E5552FDF58E0B61F6FB139D4EED60338CF5EC64DC3FFDD96CA772391B304258E80D38285BEB35523DC332CD3FCEDBD542D9uEC) настоящего раздела, за исключением случая, предусмотренного [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=6631171E5552FDF58E0B61F6FB139D4EED60338CF5EC64DC3FFDD96CA772391B304258EB0738285BEB35523DC332CD3FCEDBD542D9uEC) настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

7.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и случаев, предусмотренных пунктами 7.11 – 7.12 настоящего раздела контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042 составляющий:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.15. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.16. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.17. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.18. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

7.19. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.20. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

1. **8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

* 1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% от начальной максимальной цены контракта, что составляет 9474105 руб. 30 коп. (В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к НМЦК, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 ФЗ-44 (конкретные значения заполняются заказчиком на этапе заключения контракта).
  2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства (в случае установления соответствующего требования) могут обеспечиваться:

а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

б) предоставлением независимой гарантии выданной:

- банком соответствующими требованиям к банкам, которые вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 и соответствующей требованиям ст.45 ФЗ-44 и Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 " О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(вместе с "Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий", "Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий");

- государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

- фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9FE02FD2F57C9989C92E169822B9CBD0C9DB71C20AEB447436A5B739F72845336C8DB59CCFAFB001D184AA7813C684250252767416NDXAE) от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими [требованиям](consultantplus://offline/ref=9FE02FD2F57C9989C92E169822B9CBD0CED37CC60BEF447436A5B739F72845336C8DB59FCAADBB5589CBAB2456909724005274750ADA4B74NAX2E), установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный [частью 1.7](consultantplus://offline/ref=9FE02FD2F57C9989C92E169822B9CBD0C9DB70C90AEB447436A5B739F72845336C8DB59CCEA9B35ED491BB201FC4993B034D6A7614DAN4X9E) статьи 96 ФЗ-44 (при осуществлении закупок в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=9FE02FD2F57C9989C92E169822B9CBD0C9DB70C90AEB447436A5B739F72845336C8DB59CC8ADB25ED491BB201FC4993B034D6A7614DAN4X9E) ФЗ-44);

- Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

8.4. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных [частью 15 статьи 44](consultantplus://offline/ref=5C05E5861302EC96419B22421769A35C223DF8A1A04267A456DC8F5FBF6F216A708BF8948E6A7FB3BA631601CC3029B89962175C82s7G3F) ФЗ-44 случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=5C05E5861302EC96419B22421769A35C223DF8A1A04267A456DC8F5FBF6F216A708BF891896D77E3EF2C175D89663AB99B62155D9E734C4Bs1G9F) ФЗ-44, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия независимой гарантии с учетом требований [статей 44](consultantplus://offline/ref=F9413994AF32687685E3BCB95536A004C525893FAA2B7F47CC29B58D4DD19D1CC78D7367C2963D5DEC9977368094C341C4363824E94FB3A85EGBF) и [96](consultantplus://offline/ref=F9413994AF32687685E3BCB95536A004C525893FAA2B7F47CC29B58D4DD19D1CC78D7367C2973B58E89977368094C341C4363824E94FB3A85EGBF) ФЗ-44;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=74338E9953382C39B04576F975495867D1C3858CAC21B9F9C49E73685C3F985BF6B4EBC52A4B598E43B4828375CDD58635EC1528190F7B8DE8HFF) документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

8.5. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=C316A2629F399E9F52C7B9679F5A6BE59B844A7A95854B07B399E8CCD59244C9FA4672A2563831A62F63432DEF2924B274291523FEF814B5cAE) Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

* 1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями ФЗ-44 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
  2. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=88E93D338E5B15FE9309AA4760B0954AEFF2E15FCD93C9542E98FB6E62572E660034B7C94ED36A6070202DD9FE3F9696E9B16858ADE52925GEsDK) ФЗ-44.
  3. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](consultantplus://offline/ref=00FAE556F7FDE597DAFD195F0CDF01B91B4186926EF4A33CAAB58AAAC6EE134042EECF8C727E460EB81633C0D0D9662F251817E31C18W5w0K) и [7.3](consultantplus://offline/ref=00FAE556F7FDE597DAFD195F0CDF01B91B4186926EF4A33CAAB58AAAC6EE134042EECF8C727E450EB81633C0D0D9662F251817E31C18W5w0K) статьи 96 ФЗ-44. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств (в случае установления соответствующего требования) и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
  4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=15925C5A9F7C0B8883AAE9D40C94892CE797EB8584B920DB09F200DBCD533D9285BBE6E369554307C83828065577DC0D27AFB4A2DFDF622Ei1l0K) Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=15925C5A9F7C0B8883AAE9D40C94892CE794E88585B620DB09F200DBCD533D9285BBE6E368554B049C6238021C22D31325B6AAA7C1DCi6lBK), [7.1](consultantplus://offline/ref=15925C5A9F7C0B8883AAE9D40C94892CE794E88585B620DB09F200DBCD533D9285BBE6E3685442049C6238021C22D31325B6AAA7C1DCi6lBK), [7.2](consultantplus://offline/ref=15925C5A9F7C0B8883AAE9D40C94892CE794E88585B620DB09F200DBCD533D9285BBE6E3685443049C6238021C22D31325B6AAA7C1DCi6lBK) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=15925C5A9F7C0B8883AAE9D40C94892CE794E88585B620DB09F200DBCD533D9285BBE6E3685440049C6238021C22D31325B6AAA7C1DCi6lBK) ФЗ-44. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](consultantplus://offline/ref=15925C5A9F7C0B8883AAE9D40C94892CE794E88585B620DB09F200DBCD533D9285BBE6E66B51495B9977295A1120CF0D22AFB6A5C0iDl4K) статьи 34 ФЗ-44.
  5. Возврат Заказчиком денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится при условии и с момента надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующего документа о приемке. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Контракте.
  6. Размер аванса контрактом предусмотрен в размере 30 % от цены контракта. Оплата аванса производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта.
  7. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель (Плательщик):

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТЫВА БАНКА РОССИИ//УФК по РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Расчётный счёт 03231643936100001200

л/с 03123006080

* + 1. БИК 019304100
    2. К/ 40102810945370000080

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. При возникновении после заключения Контракта обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любого из своих обязательств, если невыполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как землетрясение, наводнение, пожар, ураган, снежный занос, резкие температурные колебания, военные действия, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, ограничения перевозок, а также других, не зависящих от Сторон обстоятельств, которые Стороны не в состоянии были ни предвидеть, ни предотвратить.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 48 (сорока восьми) часов информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме с предоставлением подтверждающего документа.

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на выполнение обязательств по Контракту.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия, или, по договоренности Сторон, Контракт может быть прекращен, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту.

9.4. Если обстоятельства, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления Стороны обязаны принять совместное решение о дальнейших взаимоотношениях по Контракту

1. **РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА**

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы Работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.

10.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта:

а) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

б) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранено нарушение условий настоящего Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.5. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.

10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях если в ходе исполнения настоявшего Контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

10.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.9. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

а) Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

б) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

10.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранены нарушения условий настоящего Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта

10.12. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: в соответствии с подпунктом «1.1» и подпунктом «1.2» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ**.**

10.12.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

10.12.2. Если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

10.12.3. Заказчик вправе, по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения Контракта снизить цену Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта, объема работы, предусмотренных Контрактом.

10.13. Реорганизация Заказчика или Подрядчика (кроме реорганизации Подрядчика в форме разделения или выделения) не является основанием для прекращения действия Контракта. Обязательства по Контракту в установленном законодательством Российской Федерации порядке переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

10.14. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта.

10.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

- нарушения Подрядчиком начальных, промежуточных или окончательного сроков выполнения Работ в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 1) более чем на 10 (десять) календарных дней, либо неоднократное (более 2 раз в течение срока действия Контракта) нарушение сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

- наличие более 2 обоснованных претензий по качеству Работ в течение срока действия Контракта;

- если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Контрактом, становится явно невозможным;

- неисполнение Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки выполненных Работ в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков;

- если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.

10.16. Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта регламентирован частями 12.1-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч.12.1, ч. 14.1, ч.17.1, п. 1, ч.17.2, ч.20.1, ч.22.1 статьи 95 не применяются

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
   1. Все споры, возникшие по настоящему Контракту, разрешаются путём переговоров сторон или в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Республики Тыва.
   2. Соблюдение претензионного порядка при разрешении споров для сторон обязательно. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента получения претензии.

**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

12.2. Срок действия настоящего Контракта является существенным условием и определен со дня заключения Контракта **до 31.12.2022 г. (включительно)** или до полного исполнения обязательств по контракту. Его завершение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

12.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ при исполнении контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) формирует с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в ЕИС документ о приемке в порядке и сроки, установленные частями 13 и 14 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

Примечание. С 01.01.2022 до 01.04.2022 информация и документы, предусмотренные ч. 13 ст. 94, не размещаются на официальном сайте ЕИС.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по настоящему Контракту полностью переходят к его правопреемнику.

В соответствии с п.7 ст.448 ГК РФ Подрядчик не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Контракта.

12.5. Все споры или разногласия, в том числе споры по банковской гарантии, предъявленной, в качестве обеспечения исполнения Контракта, рассматривается в Арбитражном суде Республики Тыва.

12.6. Вся переписка Заказчика и Подрядчика с использованием электронной почты является официальной. Направление писем в указанные контракте электронные почты считается надлежащим уведомлением.

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – График выполнения работ

2. Приложение № 2 - Акт о приемке выполненных работ.

3. Приложение № 3 - Акт о приемке выполненных работ.

4. Приложение № 4 – сметная документация

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

**Заказчик:**

Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва

Адрес: 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чадамба, д. 20

тел. (факс) 8(39441)21-8-86

E-mail: [otdelekonomiki.barun@mail.ru](https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aotdelekonomiki.barun@mail.ru)

ИНН 1712000203 / КПП 171201001

Банковские реквизиты:

Отделение – НБ Республика Тыва Банка России / УФК по Республике Тыва

БИК 019304100

р/с 03231643936100001200

к/с 40102810945370000080

**Подрядчик:**

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Экспресс», 668110, Российская Федерация, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский р-н, г. Чадан, ул. Водхозная, дом 3, корп. В, ОКАТО: 93215501000, телефон +7(394-34) 2-10-96, +7-901-017-06-08, e-mail: oooostroy17@mail.ru

ИНН: 1709006244, КПП: 170901001, банковский реквизиты: Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк рас/счет 40702810165000001219 кор/счет 30101810800000000627 БИК 040407627

**Заказчик:** **Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва | Генеральный директор  ООО "СТРОЙ-ЭКСПРЕСС" |
| (должность) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Маркс-оол А.М./ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Кунучап К-Б.О./ |

Приложение № 1

к Контракту от \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

График выполнения работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ** | **Объемы работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Раздел 1. Демонтажные работы | До 30 июня 2022 г. | В соответствии со сметной документацией |
| 2 | Раздел 2. Дорожная одежда | До 30 сентября 2022 г. | В соответствии со сметной документацией |
| 3 | Раздел 3. Примыкания, съезды | До 30 октября 2022 г. | В соответствии со сметной документацией |
| 4 | Раздел 4. Обустройство | До 30 ноября 2022 г. | В соответствии со сметной документацией |

**Печати и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва | Генеральный директор  ООО "СТРОЙ-ЭКСПРЕСС" |
| (должность) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Маркс-оол А.М./ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Кунучап К-Б.О./ |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к Контракту от \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_  Акт о приемке выполненных работ N \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_  Исправление [<1>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p131) N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ |
| Инвестор [<2>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p132) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заказчик [<3>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p133) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подрядчик [<4>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p134) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контракт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование объекта [<5>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p135) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место выполнения работ  Отчетный период с \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ |
| В соответствии с условиями контракта от ............ \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Наименование решений (элементов), работ, услуг, затрат, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения без НДС, руб. | Стоимость, руб. [<6>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p136) | Страна происхождения товара (оборудования) [<7>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p137) |
| по порядку | позиции по смете контракта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по акту стоимость без НДС | x | x | x |  | x |
|  |  | Сумма НДС (ставка <N>%) | x | x | x |  | x |
|  |  | Всего по акту общая стоимость | x | x | x |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик | | | | |  | Заказчик | | | | |
| Дата сдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | Дата принятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (ФИО (последнее при наличии) |  | (подпись) |  | (должность) |  | (ФИО (последнее при наличии) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО (последнее при наличии) |  | (подпись) |

--------------------------------

<1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с [частью 14 статьи 94](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2973&field=134&date=19.01.2022) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

<2> Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405765&date=19.01.2022) от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

<3> Указывается наименование и место нахождения Заказчика.

<4> Указывается информация о Подрядчике, предусмотренная [подпунктами "а"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2326&field=134&date=19.01.2022), ["г"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2329&field=134&date=19.01.2022) и ["е" части 1 статьи 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2331&field=134&date=19.01.2022) Федерального закона.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

<6> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

<7> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

Приложение № 3

к Контракту от \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

|  |
| --- |
| Акт о приемке выполненных работ N \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_  Исправление [<1>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p182) N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ |
| Инвестор [<2>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p183) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заказчик [<3>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p184) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подрядчик [<4>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p185) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контракт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование объекта [<5>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p186) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место выполнения работ  Отчетный период с \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_ |
| В соответствии с условиями контракта от ........... \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Наименование решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения без НДС, руб. | Цена по контракту (контрактная цена), руб. [<6>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p187) | Выполнено с начала выполнения работ | | Выполнено за отчетный период | | Страна происхождения товара (оборудования) [<7>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p188) |
| Количество (объем работ) | Стоимость, руб. [<6>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p187) | Количество (объем работ) | Стоимость, руб. [<6>](https://ovmf2.consultant.ru/static4021_00_20_553877/document_notes_inner.htm?#p187) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту без НДС | x | x | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Сумма НДС (ставка <N>%) | x | x | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Всего по акту общая стоимость | x | x | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Сумма удержаний | x | x | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Всего к оплате | x | x | x | x | x |  | x |  | x |

|  |
| --- |
| Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик | | | | |  | Заказчик | | | | |
| Дата сдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | Дата принятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (ФИО (последнее при наличии) |  | (подпись) |  | (должность) |  | (ФИО (последнее при наличии) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО (последнее при наличии) |  | (подпись) |

--------------------------------

<1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с [частью 14 статьи 94](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2973&field=134&date=19.01.2022) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

<2> Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405765&date=19.01.2022) от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

<3> Указывается наименование и место нахождения заказчика.

<4> Указывается информация о подрядчике, предусмотренная [подпунктами "а"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2326&field=134&date=19.01.2022), ["г"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2329&field=134&date=19.01.2022) и ["е" части 1 статьи 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2331&field=134&date=19.01.2022) Федерального закона.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

<6> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

<7> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств".

Приложение № 4

к Контракту от \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

Сметная документация